Devet prepreka, Park prirode Hutovo blato, Bosna i Hercegovina

Ponovno otvaranje migracijskih putova od Hutova blata do Jadranskog mora za endemske ribe

Uvod
Rijeka Neretva, koja izvire u bosanskohercegovačkim planinama, stvara važnu deltu uz istočnu obalu Jadrana, ključnu za brojne morske vrste i vrste ptica. U središtu tog ekosustava nalazi se Park prirode Hutovo blato, smješten 30 kilometara uzvodno od Jadranskog mora. U delti živi više od 20 endemskih vrsta, od kojih je 18 ograničeno na jadranski slijev, a gotovo polovica vrsta pripada različitim kategorijama ugroženosti.
Glavni je cilj projekta obnoviti migracijske putove endemskih riba od Hutova blata do Jadranskog mora. Devet zastarjelih prepreka ometa taj put i utječe na vrste poput neretvanske podustve, koja živi u hrvatskom dijelu delte Neretve, ali se mrijesti uzvodno, u Hutovu blatu. Uklanjanje tih prepreka poduprijet će oporavak populacije neretvanske podustve i drugih osjetljivih ribljih vrsta, pomoći u rješavanju problema uništavanja staništa i pridonijeti njihovom očuvanju.
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Kontekst projekta i prilika
Tijekom proteklog stoljeća močvarna područja Hutova blata znatno su se promijenila zbog opsežnih melioracijskih zahvata, navodnjavanja i razvoja hidroenergetike. Zbog tih je promjena zapadni dio izoliran i prenamijenjen za poljoprivredu, dok je južni dio postao hidroenergetski akumulacijski bazen, pa je samo narušeno područje Derana ostalo prirodno područje. Te su promjene izravno utjecale na autohtone i endemske riblje vrste, a umjetne prepreke sada blokiraju važne migracijske putove.
Projekt obuhvaća devet umjetnih prepreka na vodotocima Jelimska Riječina i Šarčevac unutar Parka prirode Hutovo blato. Glavni je cilj obnoviti migracijske putove endemskih riba, kao što su neretvanska podustva i dalmatinska uklija. Gospodarski ribolov zabranjen je 1999. godine, a plan upravljanja parkom daje prednost obnovi i zaštiti endemskih i autohtonih ribljih vrsta. Neretvanska podustva, nekoć brojna i kulturno važna za lokalno stanovništvo, važan je poticaj nastojanjima da se njezina populacija obnovi.
U široj delti Neretve, koja obuhvaća mrežu prirodnih i umjetnih vodotoka, ribarstvo je u opadanju zbog prevlasti poljoprivrede. Strategija projekta koja se temelji na uklanjanju zastarjelih prepreka može poslužiti kao model za primjenu u cijeloj delti, otvarajući stotine kilometara vodotoka za migraciju riba. Takav pristup pridonosi očuvanju globalno ugroženih vrsta poput jegulje i pruža vrijedan okvir za održive prakse u regiji.

Ciljevi projekta
Zastarjele prepreke za lov ribe u Parku prirode Hutovo blato ometaju migracijske putove i sprječavaju mrijest endemskih riba. Na razmnožavanje šarana utječe snižavanje razine vode, što ugrožava ikru pričvršćenu za vodeno bilje. U Deranskom jezeru tijekom ljeta dolazi do prekomjernog rasta potopljenih biljaka, što ugrožava bentoske vrste poput hutovskog glavočića i neretvanskog vijuna. Dentex dentex i Alburnus alborella koriste močvarna područja kao rastilišta, dok su hladniji dijelovi Hutova blata ključna mrijestilišta neretvanske podustve i dalmatinske uklije.
Projekt je usklađen s misijom programa Open Rivers te uključuje uklanjanje prepreka na vodotocima Jelimska Riječina i Šarčevac i ponovno otvaranje puta kojim endemske ribe mogu stići do Jadranskog mora. Hutovo blato, važan dio ekosustava delte Neretve, suočeno je s promjenama zbog brojnih prepreka za navodnjavanje. Ovaj projekt, prvo uklanjanje prepreka u delti, od ključne je važnosti za bioraznolikost cijele delte Neretve te zahtijeva pomno planiranje i procjene utjecaja na okoliš kako bi se osjetljivo stanište zaštitilo tijekom uklanjanja i nakon njega.


Postignuća projekta
Od početka projekta u prosincu 2023. ostvareni su znatni pomaci u obnovi ekosustava, osobito u Parku prirode Hutovo blato. Osnivanjem multidisciplinarnog tima vanjskih stručnjaka, djelatnika Udruge Dinarica i uprave parka osiguran je dobro koordiniran pristup. Zajednički terenski obilazak u siječnju 2024. omogućio je usklađivanje s operativnim okvirom parka i postavio temelje za učinkovitu provedbu.
Važna prekretnica ostvarena je u proljeće 2024., dovršetkom ključne tehničke i okolišne dokumentacije. Procjena utjecaja na okoliš (PUO) otkrila je negativne učinke prepreka na protok vode i bioraznolikost, istaknuvši hitnu potrebu za obnovom. Detaljan tehnički plan dao je jasan okvir za uklanjanje devet prepreka.
Do lipnja 2024. započeli su pripremni radovi i uspostavljeni su pristupni putovi za strojeve i osoblje. Uspješno uklanjanje svih devet prepreka u srpnju i kolovozu 2024. bilo je povijesno postignuće – riječ je o prvoj inicijativi uklanjanja prepreka u Bosni i Hercegovini i jednom od rijetkih takvih slučajeva na zapadnom Balkanu. O uspjehu se naširoko izvještavalo, a predstavljen je i na konferenciji u blizini Mostara u listopadu, kojoj su nazočili ključni dionici, uključujući predstavnike vlasti, nevladine organizacije i lokalnu zajednicu.
Uključivanje dionika imalo je ključnu ulogu tijekom cijelog projekta, uz snažnu suradnju Udruge Dinarica, uprave parka, lokalnih vlasti, znanstvenih stručnjaka i organizacija civilnog društva. Projekt je predstavljen i na konferenciji „Green Talks” u Sarajevu u lipnju 2024., čime su dodatno povećani svijest i potpora.
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